需求调研与范围确认

图文智能生产平台

功能调研需求分析

文档定位 面向客户业务负责人、审核团队和开发团队，用于访谈、需求评审、范围确认及后续 PRD 拆分。

| 项目项 | 当前信息 |
| --- | --- |
| 项目阶段 | 需求调研 / 方案澄清 |
| 团队规模 | 3—12 人，多角色协作 |
| 目标产能 | 10 万条/月（统计口径待确认） |
| 文档版本 | V1.0 客户确认稿 |
| 编制日期 | 2026 年 8 月 13 日 |
| 保密属性 | 内部评审及客户确认使用 |

重要说明

本文中的功能、流程、性能与人员配置均为调研基线。标记为“待确认”的内容，需经客户确认或试运行测量后，方可转为正式需求与验收指标。

0. 文档说明

| 状态 | 含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 已知需求 | 来自现有流程、审核 SOP、案例或客户明确说明 | 作为需求基线，仍需确认细节 |
| 初步建议 | 开发方根据产能与风险提出的建议方案 | 客户确认后转为正式需求 |
| 待确认 | 会影响范围、成本、架构或验收的未知项 | 立项或开发前必须闭环 |

0.1 文档目的

统一客户业务方、审核人员、管理人员与开发团队对平台范围的理解。

把现有手工、多工具串联流程转化为可配置、可追踪、可验收的系统需求。

识别月产 10 万条目标下的关键口径、容量约束、外部依赖与人工瓶颈。

为后续原型、PRD、技术架构、工作量评估和实施排期提供输入。

0.2 本轮调研输入

客户现有图文创作流程及多模型校稿流程。

《新千象审核 SOP》中的事实、风险、标题、图片和发布评级要求。

学校对比、手机对比、冷风机评测、高三补习四类已完成案例。

客户补充约束：平台面向 3—12 人协作，人员或小组分域审核，目标月产 10 万条。

0.3 本轮暂不承诺事项

在“条”的统计口径、单条图片数和生成质量标准确认前，不承诺固定吞吐和成本。

在模型供应商并发额度、价格和服务可用性验证前，不承诺固定模型组合。

在试运行测出绿/黄/红内容比例和人工处理时长前，不承诺 3 人即可稳定运营。

在发布平台接口与授权方式确认前，不承诺全自动发布。

0.4 优先级定义

| 优先级 | 定义 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 没有该能力，核心流程无法闭环或存在不可接受风险 | MVP |
| P1 | 显著提升效率、稳定性或管理能力 | 第二阶段 |
| P2 | 规模化优化、体验增强或高级分析 | 后续迭代 |

1. 调研结论摘要

初步结论 平台具备实现月产 10 万条的工程可能性，但必须采用“机器全量检查、风险分流、人工异常审核与批次会签”。如果要求每条内容由三名人员逐条审核，3—12 人规模无法达到目标。

1.1 已确认的核心需求

平台服务于文字与图片一体化生产，覆盖任务、资料、创作、审核、修改、交付和复盘。

平台使用人数为 3—12 人，至少包含文案事实、图片版权、合规发布三个专业责任域。

不同人员或小组只审核自己的责任范围，系统负责分派、汇总、会签与审计。

月度目标产量为 10 万条，但“条”的定义尚需客户确认。

最终成品需要事实可追溯、图片来源可追溯、版本可追溯、审核责任可追溯。

1.2 建议的产品定位

平台不是单一的 AI 写作工具，而是“内容生产工作流 + 证据与素材管理 + 多角色审核 + 交付质检 + 运营分析”的协作系统。AI 负责执行、预审和辅助判断，人工对专业域和发布结果负责。

1.3 决定可行性的五项前置条件

- 明确 10 万“条”是正文、单张图片，还是包含正文与 6 张图片的完整发布包。

- 确认允许自动流转的内容范围，以及必须逐条人工审核的高风险范围。

- 通过试运行测出绿色、黄色、红色内容比例和每类人工处理时长。

- 确认模型、搜索、图片、OCR、发布平台等外部接口及并发额度。

- 确认部署、安全、数据保存、版权责任和最终发布责任边界。

1.4 推荐团队配置

| 人数 | 定位 | 适用判断 |
| --- | --- | --- |
| 3 人 | 三专业域各 1 人 | 试点配置，存在单点阻塞，不建议直接承诺稳定 10 万条/月 |
| 6 人 | 三专业域各 2 人 | 机器门禁成熟后的最低稳定配置 |
| 9 人 | 三专业域各 3 人 | 推荐常态配置，可覆盖主审、复核和备岗 |
| 12 人 | 专业域进一步拆分 | 适合上线爬坡、复杂图文包或较高人工触达率 |

2. 业务现状与问题定义

2.1 当前工作方式

现有流程已经使用多个 AI 工具，但主要通过人工复制粘贴串联。文案会经过多轮生成和校稿，图片经过搜索、筛选、生成和人工排版，最终再交给人员审核。该模式在少量生产时可运行，但难以支撑高并发、多人协作和 10 万条/月的目标。

2.2 典型问题

| 问题域 | 现状表现 | 业务影响 |
| --- | --- | --- |
| 流程 | 工具间手工搬运、等待和重复校稿 | 耗时、易漏步、无法批量调度 |
| 事实 | 正文多轮全文改写，证据未结构化绑定 | 事实漂移、无法追溯 |
| 体验真实性 | 可能自动生成“亲测、到访、使用”等人设 | 虚构经历和信任风险 |
| 图片 | 素材来源、主体、版权和示意属性未统一记录 | 错配、侵权、误导 |
| 成品 | 正文通过后，图片文字未必再次回读核查 | 图中文字与批准稿不一致 |
| 协作 | 审核意见散落，责任和复核关系不清 | 多人冲突、返工和越权 |
| 交付 | 出现缺页、两图同页、字体兼容等问题 | 成品包不合格 |
| 规模 | 缺少任务队列、限流、重试和容量监控 | 无法稳定扩到 10 万条/月 |

2.3 案例暴露的需求

需要区分正文稿、审核包、发布图片包和归档包。

需要自动核对期望页数、实际图片数、顺序、画幅和“一页一图”。

需要把正文、分页文案和最终图片 OCR 进行三层一致性校验。

需要绑定产品 SKU、学校/机构实体、地区政策与信息有效期。

需要记录真实体验依据，阻止无来源的第一人称亲历表达。

需要区分官方实景、客户实拍、授权图库、AI 示意图和产品渲染图。

3. 项目目标与范围

3.1 业务目标

| 目标 | 建议衡量方式 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 规模化生产 | 达到客户确认口径下的 10 万条/月 | 待确认口径 |
| 降低人工 | 机器检查 100%，人工主要处理异常与抽检 | 初步建议 |
| 质量可控 | 关键事实、图片来源、OCR 和交付结构均有门禁 | 已知需求 |
| 多人协作 | 按责任域分派、复核、会签和追责 | 已知需求 |
| 持续优化 | 记录 AI 建议采纳、返工、成本和发布效果 | 初步建议 |

3.2 建议纳入范围

组织、成员、角色、专业域、排班和权限管理。

单条任务、批量任务、模板任务及其优先级和 SLA。

联网检索、企业知识库、事实点和证据包。

正文生成、分页拆文、自动局部修订和版本对比。

素材上传、检索、生成、版权信息和图片质检。

文案事实、图片版权、合规发布三类审核队列。

问题单、转交、复核、仲裁、会签和发布快照。

发布包导出、渠道规格校验、运营统计和系统监控。

3.3 建议暂不纳入首期

无人工责任人的完全自动发布。

所有平台、所有内容类型和所有高风险领域一次性覆盖。

未经授权的第三方图片去水印或版权规避能力。

在缺少真实体验记录时自动生成“亲测、购买、到访、采访”等经历。

高度自由的在线专业设计工具；首期以组件化模板与确定性排版为主。

3.4 首期建议内容类型

建议先选择 2—3 种低至中风险、结构相对稳定的类型进行 MVP，例如产品对比、教程/科普、学校/机构信息。医疗、法律、金融、政治等高风险类型应后置或强制逐条人工审核。

4. 业务口径与核心假设

4.1 “一条内容”的定义

P0 待确认 该口径直接影响模型调用量、图片量、人工量、存储量、接口并发、项目成本和验收方式，必须在容量承诺前确认。

| 候选口径 | 示例 | 若为 10 万条/月的含义 |
| --- | --- | --- |
| 任务包 | 1 篇正文 + 1 张封面 + 5 张内容图 | 10 万篇正文、60 万张图片 |
| 正文 | 一篇 400—700 字内容 | 10 万篇正文，图片另计 |
| 图片 | 一张 3:4 图文卡片 | 10 万张图片，正文另计 |
| 发布记录 | 一次发布到一个账号/平台 | 同一内容多平台可能重复计数 |

4.2 建议的统一计量单位

Task：业务任务数量。

Article：正文数量。

Asset：素材和最终图片数量。

Generation：模型生成次数，包含重做。

Review Touch：人工审核触达次数。

Publish：发布记录数量。

4.3 产能假设

按 22 个工作日计算，10 万任务约等于每天 4,545 个、每工作小时 568 个、每分钟 9.5 个。平台建议按 3 倍峰值约 30 个任务/分钟压测，并预留 20%—30% 重试容量。若每任务包含 6 张图片，图片服务将成为主要容量与成本约束。

4.4 风险分流假设

| 等级 | 建议占比 | 处理方式 | 是否逐条人工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | 85%—92% | 机器门禁通过，批次流转并抽检 | 否 |
| 黄色 | 7%—12% | 进入触发问题对应的专业队列 | 是，单域为主 |
| 红色 | 1%—3% | 相关专业复核 + 合规发布签发 | 是，多人 |

以上比例仅为容量测算建议，不是正式验收指标。需通过 1 万条级试运行获得客户真实分布。

5. 用户、组织与职责

5.1 最小三方责任模型

| 角色 | 主要责任 | 专业否决项 |
| --- | --- | --- |
| A 文案与事实审核 | 主需、结构、事实、证据、时效、体验真实性、OCR 文本一致性 | 重大事实错误、证据不足 |
| B 图片与版权审核 | 主体、来源、版权、肖像、商标、清晰度、版式、页数和顺序 | 版权不明、主体错误、成品不可读 |
| C 合规与发布审核 | 风险、平台规范、免责声明、问题闭环、发布包和最终签发 | 合规风险、前置审核未完成 |

5.2 可扩展岗位

业务管理员：组织、成员、角色、模板和规则配置。

任务运营：创建任务、导入 Query、设置账号和交付要求。

内容生产：处理正文、分页文案和事实修改。

图片生产：处理素材、模板排版和图片异常。

领域专家：处理教育、数码、家电等专业争议。

系统运维：模型接口、队列、监控、成本和故障处理。

5.3 权限原则

内容生产者不能签署自己制作内容的事实审核。

图片生产者不能签署自己制作图片的版权审核。

P0 问题的处理人不能作为唯一复核人。

发布责任人不能绕过未完成的专业审核。

管理员强制放行必须填写理由并进入审计报告。

5.4 角色能力与排班

系统应以“能力标签 + 专业域 + 班次 + 当前负载”分派任务，而不是把流程写死到具体姓名。人员离岗、请假或积压时，可由同角色成员接管；跨域代审必须满足授权条件并保留记录。

6. 目标业务流程

- 任务创建：录入 Query、内容类型、平台、账号、字数、页数、素材、时限和风险标签。

- 实体与资料准备：绑定学校、机构、产品 SKU、地区政策和信息有效期。

- 证据包构建：提取事实点，检索并按 P0/P1/P2/P3 来源等级整理证据。

- 正文生产：生成结构与主稿，规则检查字数、标题、禁用词和免责声明。

- 分页与视觉生产：分页文案引用批准事实，选择或生成素材，确定性排版中文。

- 机器全量质检：事实、风险、OCR、版权、主体、版式和交付结构检查。

- 风险分流：绿色批次流转；黄色进入相关专业队列；红色进入多人复核。

- 专业审核：A、B 可并行，修改只重开受影响的责任域。

- 合规会签：C 核查前置问题和发布条件，形成发布快照。

- 导出或发布：生成发布图片包、正文稿、审核包和归档包。

- 效果回流：采集发布结果、人工修改和问题数据，用于规则和模型评测。

6.1 内容总状态

| 状态 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 任务已创建 | 提交生产 |
| 生产中 | AI/规则节点运行 | 机器质检完成 |
| 审核中 | 专业审核任务已分派 | 通过或提出问题 |
| 待修改 | 存在未关闭问题单 | 修改完成并复核 |
| 待会签 | 问题已关闭 | 必签角色全部签字 |
| 可发布 | 所有门禁和会签通过 | 生成发布快照 |
| 已冻结 | 发布版本形成 | 修改时创建新版本 |

6.2 返工原则

修改应采用影响分析：只重开受影响的审核域。例如只调整版式时，不重开事实审核；修改数字、型号或政策表述时，必须同时重开事实审核和 OCR 一致性检查。系统需要记录修改前后差异和重开原因。

7. 功能需求清单

以下为开发方基于当前材料整理的候选需求。P0 建议纳入 MVP，P1/P2 可根据预算和实施范围确认。

7.1 组织、用户与权限

FR-ORG-001  组织及成员管理  [P0]

支持创建组织、专业小组、成员、状态和联系方式；平台默认 3—12 名工作人员，结构允许扩展。

验收要点：管理员可新增、停用、调组；历史审核记录不因成员停用而丢失。

FR-ORG-002  角色与能力标签  [P0]

支持文案事实、图片版权、合规发布、领域专家、运营和管理员等角色，并配置能力标签。

验收要点：任务能按角色和能力标签分派；未授权人员无法签署对应专业域。

FR-ORG-003  职责隔离  [P0]

支持制作、审核、复核和发布权限隔离。

验收要点：系统阻止自制自审、P0 自改自关和越权发布；强制放行产生审计记录。

FR-ORG-004  排班与替补  [P1]

配置班次、休假、备岗、接管规则和队列上限。

验收要点：主审缺席时可自动转交同能力成员，并保留转交原因。

7.2 任务与批量生产

FR-TASK-001  单条与批量建单  [P0]

支持表单、Excel/CSV 或接口批量导入 Query 和生产参数。

验收要点：导入时校验必填字段、重复任务和格式错误，并返回逐行结果。

待确认：客户当前 Query 来源及文件格式。

FR-TASK-002  任务模板  [P0]

按内容类型保存字数、页数、画幅、账号语态、风险规则和交付格式。

验收要点：创建任务时可选模板并形成不可变版本快照。

FR-TASK-003  优先级与 SLA  [P1]

支持普通、加急和定时任务，显示计划完成时间和超时风险。

验收要点：队列按优先级调度，超时前向责任人提醒。

FR-TASK-004  幂等与断点续跑  [P0]

节点失败后从失败位置重试，不重复执行已成功且未受影响的步骤。

验收要点：相同幂等键不会产生重复成品；失败任务可安全恢复。

7.3 实体、知识与证据

FR-EVD-001  实体快照  [P0]

统一管理学校、机构、产品 SKU、地区、版本、别名、政策和有效期。

验收要点：正文、图片和审核均引用同一实体版本；版本变化不会覆盖历史任务。

FR-EVD-002  事实点抽取  [P0]

从正文中提取可验证的数值、单位、年份、定义、引用、因果和背景事实。

验收要点：每个事实点具有 ID、原文位置、风险等级和核查状态。

FR-EVD-003  证据包  [P0]

记录来源链接、来源等级、发布日期、抓取日期、摘要、定位和支持关系。

验收要点：关键事实可反向追溯证据；来源冲突或过期时禁止自动确定结论。

FR-EVD-004  知识库与规则库  [P1]

管理审核 SOP、平台规范、品牌语态、免责模板、禁用词和领域知识。

验收要点：规则可版本化、灰度发布、回滚，并可查看影响范围。

7.4 文案生产与真实性

FR-COPY-001  结构规划与主稿生成  [P0]

先生成标题、提纲和事实分配，再生成单一主稿；不允许多个模型连续自由重写全文。

验收要点：产出包含主稿版本、使用证据、模型与提示词版本。

FR-COPY-002  确定性规则校验  [P0]

检查标题长度、正文长度、段落、小标题、标点、Emoji、禁用词、绝对化表达和必要免责声明。

验收要点：规则结果可定位，失败项不能进入绿色队列。

FR-COPY-003  局部自动修订  [P0]

审核模型输出结构化问题，修订节点仅修改对应句段，并保留差异。

验收要点：最多自动循环次数可配置；超过阈值转人工。

FR-COPY-004  体验真实性记录  [P0]

记录购买、测试、到访、采访、使用周期、测试条件、原始资料和确认人。

验收要点：没有记录时，系统阻止“亲测、用了多久、跑了几家”等第一人称经历。

FR-COPY-005  分页文案  [P0]

从批准正文生成封面和内容页文案，每页引用事实 ID。

验收要点：分页不得产生正文中未批准的新事实；页数和每页字数符合模板。

7.5 素材、图片与排版

FR-IMG-001  素材库与来源  [P0]

上传或接入官方实景、客户实拍、授权图库、AI 示意图和产品渲染图，并记录授权范围。

验收要点：每张成品图可追溯原始素材和来源类型；版权不明时转红色。

FR-IMG-002  主体识别与分组  [P0]

识别学校、产品等主体，按实体分组，防止仅凭上传顺序判断身份。

验收要点：低置信度主体不能自动发布；对比内容不会混淆双方素材。

FR-IMG-003  图片质量检测  [P0]

检查清晰度、人物、水印、商标、重复度、裁切和跨页主体一致性。

验收要点：异常生成可定位问题并进入图片审核队列。

FR-IMG-004  确定性中文排版  [P0]

画面素材与中文文字分层生成，使用模板引擎排版，控制字体、字号、基线、边距和溢出。

验收要点：中文无生成变形；文本可编辑；导出满足渠道像素与画幅。

FR-IMG-005  组件化模板库  [P1]

提供封面、双主体对比、参数卡、原理图、步骤、风险提示和总结等组件。

验收要点：允许页面构图变化，但品牌字体、颜色、安全边距和字号下限统一。

FR-IMG-006  示意图标识  [P0]

当非真实学校、机构或产品实景被使用时，自动标记“示意图”。

验收要点：标识位置和样式符合客户规则，且不能被模板裁切。

待确认：客户对示意图的允许范围和标识标准。

7.6 多角色审核与问题闭环

FR-REV-001  专业审核队列  [P0]

文案事实、图片版权、合规发布各有独立队列、筛选、排序和工作台。

验收要点：审核人只看到或重点看到自己的责任项；任务可按负载分派。

FR-REV-002  并行审核  [P0]

事实与图片审核在满足条件时并行执行，合规发布在前置问题关闭后执行。

验收要点：系统正确聚合并行状态，不因单域完成误判整体通过。

FR-REV-003  结构化问题单  [P0]

问题包含版本、定位、责任域、P0/P1/P2、依据、要求、处理人、复核人和截止时间。

验收要点：P0 只能由提出问题的角色或授权复核人关闭。

FR-REV-004  影响分析与重开  [P0]

修改后识别受影响的事实、图片、合规和交付项，仅重开相关审核。

验收要点：修改数字/型号会重开事实与 OCR；纯版式调整不重开事实。

FR-REV-005  三方会签  [P0]

所有必签专业域通过后，发布负责人签发并形成不可变发布快照。

验收要点：任一专业否决或 P0 未关闭时不能签发。

FR-REV-006  冲突与仲裁  [P1]

不同专业结论冲突时生成冲突单，由领域负责人或专家仲裁。

验收要点：保留双方依据、裁决结果和规则更新建议。

FR-REV-007  批次审核与抽检  [P0]

同模板、同规则版本、同风险特征的绿色内容可批次会签并按比例抽检。

验收要点：批次成员、抽样方法、抽检结果和撤回机制可追溯。

待确认：客户是否接受批次会签及最低抽检比例。

7.7 OCR、交付与发布

FR-DEL-001  成品 OCR 回读  [P0]

最终图片 OCR 与批准分页文案进行字符级和语义级比对。

验收要点：数字、单位、年份、型号、专名和免责声明采用精确匹配；不一致即驳回。

FR-DEL-002  交付合同校验  [P0]

按渠道检查文件类型、命名、画幅、像素、大小、页数、顺序、一页一图、字号和安全边距。

验收要点：缺页、错序、两图同页、字体丢失或文字溢出不能导出为通过。

FR-DEL-003  多种交付包  [P0]

分别生成正文稿、审核包、发布图片包和归档包。

验收要点：发布图片包不混入中间稿；归档包包含证据、版本和会签记录。

FR-DEL-004  发布快照  [P0]

会签后冻结正文、图片、规则、模型、证据与签字信息。

验收要点：后续修改必须创建新版本，原发布快照不可覆盖。

FR-DEL-005  渠道发布  [P1]

通过 API 或 RPA 发布，并记录账号、时间、结果和失败原因。

验收要点：发布失败可重试且不重复发布；高风险内容保留人工确认。

待确认：目标平台、接口授权和账号数量。

7.8 模型、规则与系统配置

FR-AI-001  模型网关  [P0]

统一接入文本、搜索、多模态、图片和 OCR 服务，支持路由、限流、降级和成本统计。

验收要点：模型不可用时按策略切换或进入延迟队列；调用均可追踪。

FR-AI-002  提示词版本管理  [P0]

管理提示词、变量、适用内容类型、灰度范围和回滚。

验收要点：每个产出可追溯具体提示词版本；未经发布的版本不影响生产。

FR-AI-003  规则引擎  [P0]

把字数、标题、禁用词、风险、页数、来源等级等确定性检查配置化。

验收要点：规则支持启停、优先级、版本、测试和命中解释。

FR-AI-004  质量评分  [P1]

分别计算事实、真实性、合规、图文一致性、视觉和交付分数。

验收要点：任何关键维度低于门槛时不能被综合高分抵消。

FR-AI-005  黄金样本与回归评测  [P1]

保存代表性通过/不通过案例，用于模型和规则变更前回归测试。

验收要点：上线变更需展示相对基线的漏检、误报、成本和耗时变化。

7.9 运营、容量与审计

FR-OPS-001  生产看板  [P0]

展示任务量、节点吞吐、队列积压、P95 耗时、失败率、人工触达率和交付通过率。

验收要点：可按时间、内容类型、模板、账号、模型和团队筛选。

FR-OPS-002  团队效率看板  [P1]

展示各角色排队、审核、返工、问题关闭、冲突和一致率。

验收要点：指标用于优化流程，不以“挑错数量”作为单一绩效。

FR-OPS-003  成本看板  [P1]

统计文本、搜索、图片、OCR、存储和重试成本。

验收要点：可计算任务包、正文、图片和成功交付的单位成本。

FR-OPS-004  审计日志  [P0]

记录创建、生成、修改、审核、转交、豁免、强制放行、导出和发布。

验收要点：日志包含人员、时间、对象、版本和前后值，普通用户不可删除。

FR-OPS-005  通知与待办  [P1]

支持站内通知，以及客户确认的企业微信/钉钉/邮件渠道。

验收要点：分派、超时、驳回、待复核和发布失败均可通知。

待确认：客户内部使用的消息平台。

8. 审核与风险分流需求

8.1 机器全量检查范围

| 检查域 | 机器检查 | 触发人工的示例 |
| --- | --- | --- |
| 事实 | 事实抽取、证据等级、冲突、时效 | 无 P0/P1 证据、来源冲突、政策过期 |
| 真实性 | 第一人称经历是否关联记录 | “亲测”无测试记录 |
| 合规 | 风险分类、绝对化、导流、免责声明 | 医疗/法律/教育政策或未成年人 |
| 图片 | 主体、版权、人物、水印、重复、清晰度 | 主体置信度低、版权不明 |
| 图文 | 分页事实 ID 与 OCR 关键字段 | 型号、数字、校名不一致 |
| 交付 | 页数、顺序、尺寸、字体、溢出 | 缺页、两图同页、中文丢失 |

8.2 自动放行条件建议

内容类型在客户批准的低风险白名单内。

所有关键事实均有满足规则的证据，且无冲突或过期。

不存在无依据的亲历表达。

图片版权明确、主体匹配、示意图标识正确。

最终 OCR 与批准分页文案关键字段一致。

所有交付合同检查通过。

模型置信度、规则版本和抽检策略满足当前发布策略。

8.3 专业否决与仲裁

建议采用“专业域一票否决 + 发布负责人最终签发”。重大事实错误由 A 否决，版权不明/主体错误/不可读成品由 B 否决，合规风险或前置未完成由 C 否决。不同专业观点冲突时不得简单多数表决，应升级相应领域负责人或专家。

8.4 批次会签条件

只有同内容类型、同模板版本、同规则版本、同风险等级和同交付渠道的绿色内容才能组成会签批次。批次需保存成员清单、抽样规则、抽检结果、签字和撤回记录；批次中任一系统性问题可触发整批冻结和追溯。

9. 核心数据对象

| 对象 | 核心字段 | 主要关系 |
| --- | --- | --- |
| Organization / User | 组织、角色、能力、班次、状态 | 拥有任务、审核和签字记录 |
| Task | Query、类型、模板、平台、SLA、状态 | 关联版本、实体、交付和发布 |
| Entity Snapshot | 标准名、SKU、地区、版本、有效期 | 被事实、正文和图片引用 |
| Draft / Page Copy | 正文、分页、差异、模型版本 | 引用事实点并生成图片 |
| Claim | 事实、位置、风险、核查结论 | 关联一条或多条证据 |
| Evidence | 来源、等级、日期、摘录、支持关系 | 支持或反对事实点 |
| Experience Record | 测试、到访、购买、原始材料、确认人 | 授权亲历型表达 |
| Asset | 来源、授权、主体、哈希、示意属性 | 生成或构成最终图片 |
| Review / Issue | 专业域、问题、优先级、依据、处理状态 | 关联版本、责任人和复核人 |
| Approval | 签字角色、结论、时间、条件 | 共同形成发布快照 |
| Delivery / Publish | 文件、渠道、版本、结果、效果 | 指向冻结的发布快照 |

9.1 追溯要求

最终正文中的关键事实可以追溯到 Claim 和 Evidence。

最终图片可以追溯到批准分页文案、素材来源和授权记录。

发布结果可以追溯到规则、模型、提示词、审核人与签字版本。

历史版本不被新规则、新实体数据或新提示词覆盖。

9.2 数据保留待确认

客户需确认正文、图片、原始素材、证据网页、操作日志、模型输入输出和发布记录的保存期限；是否允许保存网页快照；是否存在个人信息、未成年人信息或客户机密；是否需要数据脱敏、删除申请和归档策略。

10. 非功能需求与容量基线

10.1 性能与吞吐

| 指标 | 建议调研/基线 | 正式值来源 |
| --- | --- | --- |
| 月任务量 | 100,000 条 | 客户确认“条”的口径 |
| 平均吞吐 | 22 个工作日内约 9.5 任务/分钟 | 容量模型 |
| 压测峰值 | 建议至少 30 任务/分钟 | 3 倍峰值假设 |
| 重试余量 | 建议 20%—30% | 试运行失败率 |
| 图片吞吐 | 若 6 图/包，需按 60 万图/月规划 | 单包图片数与供应商额度 |
| 人工队列 | 按绿/黄/红分布和 SLA 规划 | 1 万条试运行实测 |

10.2 可用性与容错

生产任务采用异步队列，单节点失败不影响整套任务已完成部分。

外部模型或搜索服务不可用时支持重试、熔断、降级和延迟队列。

关键供应通道建议至少准备两家或可替代方案。

任务状态、幂等键和生成结果应支持故障恢复。

10.3 安全与权限

最小权限、角色授权、敏感操作二次确认和强制放行审计。

API 密钥、模型账号和发布账号集中加密管理，普通用户不可见明文。

日志中避免记录不必要的个人信息和密钥。

明确客户数据是否允许发送给第三方模型服务。

10.4 兼容性与可观测性

支持客户确认的桌面浏览器与分辨率，关键审核页面适配常用办公设备。

监控每节点吞吐、积压、P50/P95、错误类型、供应商限流和成本。

导出的 DOCX/PDF/图片需要真实渲染检查，不以“文件生成成功”代替质量通过。

10.5 待确认的服务指标

客户需确认工作时段、紧急任务 SLA、平台可用率、最大恢复时间、数据恢复点、故障通知方式和节假日是否持续生产。这些指标会直接影响部署和人员成本。

11. 外部系统与接口调研

| 接口类别 | 需确认内容 | 开发影响 |
| --- | --- | --- |
| Query 来源 | 人工录入、Excel/CSV、业务系统 API、数据库 | 导入方式、幂等和字段映射 |
| 搜索/网页 | 允许的搜索服务、网页抓取、登录资源 | 证据能力、合规和费用 |
| 文本模型 | 候选供应商、账号、并发、数据政策 | 模型网关与降级 |
| 图片模型 | 候选供应商、分辨率、并发、商用授权 | 图片吞吐与成本 |
| OCR/视觉 | 自建或第三方、中文精度、费用 | 成品回读与主体识别 |
| 素材库 | 客户已有图库、对象存储、授权字段 | 迁移、去重和版权追溯 |
| 消息通知 | 企业微信、钉钉、邮件或站内 | 待办与超时提醒 |
| 发布平台 | 目标平台、开放 API、账号数量、RPA 许可 | 发布方式和风控 |
| 身份认证 | 本地账号、SSO、企业目录 | 登录、离职和审计 |

11.1 部署方式待确认

公有云 SaaS、客户专有云、客户本地部署或混合部署。

数据是否允许出客户网络，哪些数据必须本地处理。

对象存储、数据库、日志和备份由哪一方提供。

开发、测试、预生产和生产环境的隔离要求。

11.2 供应商风险

月产 10 万条的可行性不仅取决于系统代码，也取决于模型供应商的并发额度、限流策略、价格、商用授权和服务稳定性。正式容量承诺前，应取得书面额度或完成真实账号压测。

12. 验收建议

12.1 MVP 功能验收

能够从任务创建走通证据、正文、分页、图片、机器质检、三方审核、会签和交付。

能够阻止越权签字、P0 未关闭发布、自制自审和无理由强制放行。

能够演示正文—分页—OCR 关键字段不一致时自动驳回。

能够演示缺页、错序、两图同页、字体丢失和图片主体不确定时的拦截。

能够从最终发布版本追溯证据、素材、模型、提示词、审核和签字。

12.2 质量指标建议

| 指标 | 进入 10 万条阶段的建议门槛 | 确认方式 |
| --- | --- | --- |
| 绿色内容比例 | 至少 85% | 试运行统计 |
| 黄色平均人工处理 | 不超过 3 分钟/条 | 工作台埋点 |
| 红色内容比例 | 不超过 3% | 试运行统计 |
| OCR 关键字段一致率 | 至少 99.9% | 黄金样本 + 生产抽检 |
| 交付结构一次通过率 | 至少 99.5% | 自动验收器统计 |
| 人工队列等待 | 满足客户确认 SLA | P95 监控 |
| 关键供应通道 | 至少 2 个可替代通道 | 切换演练 |

上述为建议门槛。最终验收值需根据内容类型、风险政策和试运行数据共同确认。

12.3 容量验收

容量测试必须使用接近真实的正文长度、图片数、搜索次数、模型组合和重试比例。仅用空任务或简单文本接口达到 30 次/分钟，不能证明完整生产包达到目标。测试报告应包含供应商限流、失败重试、队列积压和成本。

12.4 用户验收

由三类实际审核角色分别执行典型任务和异常任务，验证工作台信息是否足够、责任是否清晰、问题是否容易定位、修改后是否正确重开审核，以及批次会签能否被团队接受。

13. 建议实施阶段

| 阶段 | 建议规模 | 主要目标 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：调研与原型 | 50—100 个样本 | 确认口径、角色、流程、页面和接口 | 关键待确认项闭环 |
| 阶段 1：MVP | 1,000 条 | 事实、真实性、OCR、交付、三方审核闭环 | P0 功能验收通过 |
| 阶段 2：试运营 | 10,000 条/月 | 测绿黄红、人工分钟、重做率和成本 | 质量与人工指标达标 |
| 阶段 3：容量验证 | 30,000 条/月 | 验证队列、限流、降级、排班和峰值 | 容量与稳定性达标 |
| 阶段 4：规模化 | 100,000 条/月 | 扩大模板、账号、内容类型和供应通道 | 持续满足 SLA 和成本目标 |

13.1 MVP 推荐优先级

- 事实与真实性底座：事实点、证据包、实体快照、经历记录和政策有效期。

- 多人审核底座：角色权限、队列、问题单、复核、会签和审计。

- 成品质检：分页事实引用、OCR 回读、主体与版权、交付合同。

- 规模底座：异步队列、幂等、限流、重试、监控和成本统计。

- 视觉效率：组件化模板和中文确定性排版。

13.2 首期成功标准

首期成功不以“生成了多少漂亮案例”为唯一标准，而以真实团队能否稳定完成任务、发现并关闭问题、形成可发布快照、追溯责任和准确测得规模化参数为标准。

14. 客户调研问题清单

使用方式 建议在需求访谈中逐项确认，并记录负责人、结论和截止日期。P0 问题未确认前，不进入相应模块的详细设计或容量承诺。

| 优先级 | 主题 | 待确认问题 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 产量口径 | 10 万“条”具体指任务包、正文、单图还是发布记录？ |
| P0 | 单条结构 | 一条完整内容通常包含几篇正文、几张图片、几次发布？ |
| P0 | 内容类型 | 月产量中各内容类型占比是多少？哪些属于高风险领域？ |
| P0 | 人工策略 | 客户是否接受绿色内容批次会签与抽检？最低抽检比例是多少？ |
| P0 | 审核责任 | 三类角色的最终责任人分别是谁？谁有发布签字权？ |
| P0 | 业务 SLA | 普通、加急任务分别要求多久完成？是否 7×24 生产？ |
| P0 | 发布渠道 | 目标平台、账号数量、日发布上限及接口授权情况？ |
| P0 | 部署安全 | 数据是否允许进入第三方模型？是否要求私有化或本地部署？ |
| P0 | 素材版权 | 现有素材库规模、授权字段和版权责任由谁确认？ |
| P0 | 真实体验 | 亲测、到访、采访等材料由谁提供和确认？ |
| P1 | Query 来源 | Query 从哪里产生，以什么格式进入系统？ |
| P1 | 品牌与账号 | 有多少账号风格？是否需要账号级模板和禁用词？ |
| P1 | 模型供应商 | 是否已有文本、图片、搜索或 OCR 合同与账号？ |
| P1 | 协作工具 | 待办通知使用企业微信、钉钉、邮件还是站内？ |
| P1 | 数据保留 | 原始素材、网页证据、模型输出、日志分别保存多久？ |
| P1 | 异常处理 | 模型不可用、证据不足、审核超时分别如何降级？ |
| P1 | 专家资源 | 教育、数码、家电等争议由谁仲裁，响应时间多长？ |
| P1 | 成本目标 | 客户接受的单任务包成本上限和月度预算是多少？ |
| P2 | 效果回流 | 是否能获得点击、收藏、转化等发布效果数据？ |
| P2 | 多租户 | 未来是否服务多个客户或业务线，数据是否需要隔离？ |

15. 待确认事项与签署建议

15.1 立项前必须确认

| 编号 | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| REQ-C01 | 10 万条统计口径与单条图片数 | 未确认 |
| REQ-C02 | 绿色内容批次会签和抽检政策 | 未确认 |
| REQ-C03 | 三方责任人、否决权与最终发布权 | 未确认 |
| REQ-C04 | 首期内容类型及高风险白名单/黑名单 | 未确认 |
| REQ-C05 | 目标发布平台与接口方式 | 未确认 |
| REQ-C06 | 部署方式、数据出域和第三方模型政策 | 未确认 |
| REQ-C07 | 素材授权、示意图及体验真实性规则 | 未确认 |
| REQ-C08 | 业务 SLA、可用性和成本目标 | 未确认 |

15.2 建议的确认流程

- 客户业务负责人确认业务口径、内容范围和产量目标。

- 三类审核负责人确认责任、否决权、问题闭环和抽检规则。

- 客户 IT/安全负责人确认部署、接口、数据和账号要求。

- 开发团队根据确认结果输出原型、PRD、架构、计划和报价。

- 双方以 1,000 条 MVP 和 10,000 条试运营数据校准 10 万条目标。

15.3 签署栏（建议）

| 确认角色 | 姓名/部门 | 结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户业务负责人 |  | 同意 / 有条件同意 / 退回 |  |
| 文案事实负责人 |  | 同意 / 有条件同意 / 退回 |  |
| 图片版权负责人 |  | 同意 / 有条件同意 / 退回 |  |
| 合规发布负责人 |  | 同意 / 有条件同意 / 退回 |  |
| 客户 IT/安全负责人 |  | 同意 / 有条件同意 / 退回 |  |
| 开发项目负责人 |  | 同意 / 有条件同意 / 退回 |  |

下一步输出 本文件确认后，开发团队可进一步输出：交互原型、正式 PRD、系统架构、数据字典、接口清单、容量测试方案、项目排期与工作量评估。